1. Реализовать учебных проект, нацеленный на изучение возможностей фреймворка Spring Security. В процессе создания проекта также будут изучены библиотеки, реализующие протокол OAuth 2 и CryptoPro. Преполагаемый язык реализации — Kotlin на базе JVM.
2. Этапы реализации:
  1. Реализовать простое web-приложение на базе Spring MVC;
  - Спроектировать модель данных;
  - Настроить соединение с базой данных;
  - Реализовать контроллеры.
  1. Внедрение системы безопасности запросов с использованием Spring Security;
  2. Внедрение системы авторизации с использованием OAuth 2;
  3. Внедрение системы подписи с использованием CryptoPro.
2. Проект необходимо реализовать самостоятельно
3. Конечное приложение должно иметь минимальный функционал и позволять изучить принципы работы авторизации в Spring-приложениях.
4. План реализации:
  - 24.12.2019 — изучение материалов по Spring Security
  - 25.12.2019 — создание простого web-приложения на базе Spring MVC с использованием Spring Security
  - 26.12.2019 — изучение материалов по OAuth 2
  - 27.12.2019 — внедрение OAuth 2
  - 30.12.2019 — изучение материалов по CryptoPro
  - 31.12.2019 — внедрение CryptoPro